APIC MD BEST PRACTICE HANDBOOK

Version 1.0

========================================
第1章
MD運営理念
(MD Management Philosophy)

1.1 ミッション

MD部門は単なる受注フォロー部門ではない。

MD部門は、生産計画、資材情報および生産リスクを統合的に管理し、工場運営の安定化と顧客要求納期の達成を支える生産コントロール機能である。

1.2 ビジョン

APIC MDを以下の機能を持つProduction Control組織へ進化させる。

・生産計画を主体的に管理する
・資材準備状況を主体的に管理する
・生産能力を主体的に管理する
・生産リスクを主体的に管理する
・TIJ・TIVN・工場間の調整を主体的に行う

1.3 基本原則

原則1
問題発生後ではなく問題発生前に行動する

原則2
感覚ではなくデータで判断する

原則3
見える化なくして管理なし

原則4
早期発見・早期対応

原則5
標準化なくして改善なし

========================================
第2章
MD標準業務フレームワーク
(MD Standard Framework)

MD業務は以下5つのコア機能で構成される。

- Production Planning Control (PPC)

- Material Readiness Control (MRC)

- Capacity Control (CC)

- Production Risk Control (PRC)

- Communication Standardization (CS)

すべてのMD業務は上記いずれかに分類される。

========================================
第3章
Production Planning Control (PPC)
生産計画管理

3.1 目的

安定的かつ実現可能な生産計画を維持する。

3.2 管理範囲

・Plantable管理
・生産計画立案
・計画変更対応
・負荷調整
・空きライン対策
・工場間生産調整

3.3 重点管理項目

・空きライン
・負荷不足
・負荷超過
・資材遅延
・サンプル遅延

3.4 KPI

・Plan Adherence Rate
・Capacity Utilization Rate
・Idle Line Rate

========================================
第4章
Material Readiness Control (MRC)
資材準備状況管理

4.1 目的

生産計画に必要な生地・資材情報を適時かつ正確に確保する。

4.2 管理対象

・Fabric ETA
・Fabric Approval
・Fabric Shipment Status
・Trim ETA
・Trim Approval
・Trim Shipment Status

4.3 Material Information Gap管理

以下ステータスを重点管理対象とする。

・未情報
・未定
・確認中

4.4 定例業務

・Plantable抽出
・ブランド別集計
・TIJへの情報更新依頼
・フォローアップ
・エスカレーション

4.5 KPI

・Material Readiness Rate
・Information Gap件数
・Material Risk件数

========================================
第5章
Capacity Control (CC)
生産能力管理

5.1 目的

工場の生産能力を最大限活用する。

5.2 管理対象

・生産能力予測
・ライン負荷状況
・空き能力管理
・柔軟ライン運営
・専門ライン運営

5.3 主な業務

・ライン負荷確認
・工場負荷確認
・3ヶ月先能力予測
・6ヶ月先能力予測

5.4 KPI

・Loading Rate
・Capacity Utilization Rate
・Idle Line Hours

========================================
第6章
Production Risk Control (PRC)
生産リスク管理

6.1 目的

生産影響発生前にリスクを検知し対策を実施する。

6.2 リスク分類

① Material Risk

② Capacity Risk

③ Sample Risk

④ Shipment Risk

⑤ Customer Request Risk

6.3 管理サイクル

検知

↓

評価

↓

対策立案

↓

フォローアップ

↓

クローズ

6.4 KPI

・Open Risk件数
・Critical Risk件数
・Risk Closure Rate

========================================
第7章
Communication Standardization
コミュニケーション標準化

7.1 目的

情報共有品質の向上と業務効率化を実現する。

7.2 コミュニケーション対象

・TIJ
・TIVN
・APIC工場
・サプライヤー

7.3 標準テンプレート

・資材フォローメール
・計画変更連絡
・リスクアラート
・サンプルフォロー
・エスカレーションメール

7.4 基本ルール

すべての情報共有には以下を明確にする。

・内容
・期限
・担当者
・次回フォロー日

========================================
第8章
MD週間運営サイクル

月曜日

Material Readiness Review

火曜日

Capacity Review

水曜日

Sample Review

木曜日

Production Risk Review

金曜日

Weekly MD Report

========================================
第9章
MDダッシュボード管理

週次で以下を管理する。

① 生産計画状況

② Material Readiness状況

③ 生産能力状況

④ サンプル進捗状況

⑤ 生産リスク状況

⑥ Management Action状況

========================================
第10章
MD組織能力向上ロードマップ

Level 1

Order Follow-up MD

↓

Level 2

Planning Coordinator

↓

Level 3

Production Controller

↓

Level 4

Production Planning Manager

↓

Level 5

Business Planning Leader

APIC MDの最終目標は、
受注フォロー型組織から生産コントロール型組織への進化である。

========================================
第11章
APIC Best Practice Library

本章は継続的に更新する。

登録対象

・Best Practice
・成功事例
・失敗事例
・改善活動
・工場ベンチマーク
・TIQNベンチマーク
・TIVNベンチマーク
・DX事例

========================================
第12章
継続的改善
(Continuous Improvement)

すべてのMD業務は以下サイクルで改善を行う。

現状把握

↓

課題抽出

↓

原因分析

↓

対策実施

↓

標準化

↓

横展開

改善内容は本Handbookへ反映し、
新たな標準として定着させる。

END OF DOCUMENT